## Slide 1
АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ «ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»
ДИСЦИПЛИНА «Организация и планирование научных исследований»
Лекция №14
Классификация и формация задач комплексного образования. Обоснование проектов технических систем
PhD доктор, ассоц проф. кафедры БиКПП
Раб.тел.:8 (727) 396-71-33 (вн. 118)
эл.адрес: sanaazimova@mail.ru

## Slide 17
Обоснование проектов технических систем
Следующая глава презентаций посвящена обоснованию проектов технических систем. Мы рассмотрим ключевые аспекты, необходимые для успешной реализации таких проектов.

## Slide 18
Этапы обоснования проекта
Анализ потребностей и определение целей проекта.
Формулирование технического задания и требований.
Разработка концепции проекта и вариантов решения.
Оценка технических и экономических показателей.
Выбор оптимального варианта проекта.

## Slide 19
Технико-экономическое обоснование
Определение затрат на разработку, внедрение и эксплуатацию системы.
Сравнительный анализ различных вариантов реализации проекта.
Разработка финансовой модели проекта.
Оценка эффективности проекта и окупаемости инвестиций.
Анализ рисков и неопределенностей.

## Slide 20
Анализ рисков
Идентификация потенциальных рисков проекта.
Мониторинг рисков на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Оценка вероятности и последствий возникновения рисков.
Планирование мероприятий по управлению рисками.
Разработка мер по минимизации рисков.

## Slide 21
Выбор технологии
Анализ доступных технологий и их соответствие требованиям проекта.
Сравнение характеристик различных технологий.
Оценка стоимости и эффективности различных технологий.
Выбор оптимальной технологии с учетом технических, экономических и экологических факторов.
Обоснование выбора выбранной технологии.

## Slide 22
Учёт экологических аспектов
Оценка воздействия проекта на окружающую среду.
Получение необходимых разрешений и согласований.
Мониторинг экологических показателей на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Разработка мероприятий по снижению негативного воздействия.
Соответствие проекта экологическим нормам и стандартам.

## Slide 23
Юридическое обоснование
Анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих реализацию проекта.
Защита интеллектуальной собственности.
Составление необходимых договоров и контрактов.
Получение необходимых разрешений и согласований.
Учет юридических рисков.

## Slide 24
Социально-экономическое обоснование
Оценка социального эффекта проекта.
Анализ воздействия проекта на занятость населения.
Оценка влияния проекта на развитие региона.
Учет интересов различных социальных групп.
Обоснование социальной значимости проекта.

## Slide 25
Презентация проекта
1
Подготовка презентационных материалов.
2
Представление проекта заинтересованным сторонам.
3
Ответ на вопросы и возражения.
4
5
Получение согласования на реализацию проекта.
Заключение договоров и контрактов.

## Slide 26
Управление проектом
Разработка плана реализации проекта.
Контроль выполнения работ.
Управление рисками и изменениями.
Мониторинг выполнения проекта.
Внесение корректировок в план проекта при необходимости.

## Slide 27
Завершение проекта
Завершение проекта
Подведение итогов реализации проекта.
Оценка эффективности проекта.
Подготовка отчетной документации.
Анализ полученных результатов.
Формулирование рекомендаций для будущих проектов.

## Slide 28
Итоги
Правильное обоснование проекта технической системы является залогом его успешной реализации. Всесторонний анализ технических, экономических, экологических и социальных аспектов позволит минимизировать риски и обеспечить максимальную эффективность проекта.

## Slide 29
Список использованных литератур
1. Организация и планирование научных исследований [Текст/Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Э. Сулейменов, О. А. Габриелян, В. В. Буряк, Н. В. Сафонов. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 336 с.
2. Айешева, Г.А. Основы научно-исследовательской работы [Текст] : учебное пособие / Г. А. Айешева. - HTML5. - Алматы : Альманахъ, 2019. - 139 с. - ISBN 978-601-7543-66-2
3. Абдигалиева, Т.Б. Ғылыми зерттеулердің әдістемесі [Текст/Электронный ресурс] : Оқу құралы / Т. Б. Абдигалиева. - Алматы : Лантар Трейд, 2020. - 137 б.
4/ Пижурин, А.А. Методы и средства научных исследований [Текст/Электронный ресурс] : учебник / А. А. Пижурин, Пижурин А.А.(мл), В. Е. Пятков. - М : Инфра-М, 2018. - 264 с.

## Slide 30
Благодарю за внимание!